南京市配电变压器能效提升计划（2016－2017年）实施方案

为贯彻落实国家工信部、质检总局、发改委下发的《配电变压器能效提升计划（2015－2017年）》的通知（工信部联节【2015】269号）精神，以及江苏省经信委、发改委、质监局、财政厅《关于印发实施江苏省配电变压器能效提升计划（2015—2017年）的通知》要求，结合我市实际情况，制定本实施方案。

一、主要目标

到2017年底，初步完成工业企业高耗能配电变压器的升级改造，基本淘汰高耗能配电变压器；高效配电变压器（GB20052—2013中规定的2级能效及以上的配电变压器，下同）在网运行比例提高15%；当年新增量中高效配电变压器占比达到70%。全面推广高效配电变压器，提高配电变压器能效水平。

二、主要工作

（一）扩大高效配电变压器应用比例

1、加快高效配电变压器的推广。一是严把项目节能评估关。要求年耗能1000吨标准煤以上的新建项目所用配电变压器必须达到1级能效标准，其它新建、改扩建项目必须选用2级能效以上的高效配电变压器。二是加大高效配电变压器推广力度，在省级补贴的基础上，从市新兴产业专项引导资金节能专项中拿出部分资金给予配套补贴，补贴对象为以下三类企业：1、按照配电变压器能效提升计划，购买使用经国家认可的第三方机构认证的高效配电变压器的工业企业。2、主动淘汰运行时间不到20年、但运行经济性差的S9及以上系列、S13以下系列配电变压器的工业企业。3、在本市采用合同能源管理方式进行置换购买高效配电变压器的节能服务公司。具体补贴标准详见表1。

表1：南京市高效配电变压器补贴标准（元/kVA）

| 产品类型 | 能效水平 | 铁芯材料 | 按照计划淘汰 | 主动淘汰 | 合同能源管理模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油浸式 | 能效1级 | 非晶合金 | 15 | 20 | 20 |
|  |  | 电工钢带 | 10 | 15 | 15 |
|  | 能效2级 | 非晶合金 | 2 | 5 | 5 |
|  |  | 电工钢带 | 5 | 10 | 10 |
| 干式 | 能效1级 | 非晶合金 | 20 | 25 | 25 |
|  |  | 电工钢带 | 15 | 15 | 15 |
|  | 能效2级 | 非晶合金 | 3 | 5 | 5 |
|  |  | 电工钢带 | 10 | 10 | 10 |

2、推动配电变压器生产转型。加强源头管理，禁止企业生产、销售达不到限定值要求的高耗能配电变压器。加强市场监督，强化配电变压器能效标识备案管理，鼓励开展节能产品认证，确保新增配电变压器产品全部达到能效标准要求，引导现有变压器制造企业逐步转型生产高效配电变压器。

（二）加快淘汰高耗能配电变压器

1、推动淘汰高耗能配电变压器。一是严格执行在用高耗能配电变压器淘汰计划，各用电企业要严格按照国家及江苏省统一部署，按照时间节点，淘汰高耗能配电变压器，确保到2017年底，工业企业基本完成S9（1997年前投运）及以下型号高耗能配电变压器淘汰任务，年度淘汰计划如表2所示。二是鼓励企业主动淘汰运行时间不到20年、但运行经济性差的S9系列及S9以上、S13以下配电变压器。三是支持有条件生产企业建立规模化、规范化的回收基地，加强废旧材料再利用。

表2：南京市在用高耗能配电变压器淘汰计划

| 淘汰型号系列 | 淘汰依据 | 年度淘汰计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016年 | 2017年 | 合计 |
| SJ、SJ1、SJ2、SJ3、SJ4、SJ5、SJL、SJL1、S、S1、SZ、SL、SLZ、SL1、SLZ1、SL7、S7及能耗值大于S7的其他型号 | 《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）》 | 60% | 40% | 100% |
| S8、SC(B)8、SG(B)8系列 | 《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第二批）》 | 50% | 50% | 100% |
| S9系列（1997年前投运） | 《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第四批）》（国家拟制定） | 30% | 70% | 100% |

2、完善高耗能配电变压器淘汰机制。年耗能5000吨标准煤以上的重点用能单位要把淘汰高耗能变压器、提升配电变压器能效作为节能降耗的重要措施，严格按照提交的改造计划，制定切实可行的改造方案并尽快组织实施。鼓励企业把淘汰高耗能变压器与企业节能改造相结合，在系统节能改造时用高效配电变压器替换高耗能配电变压器。

3、制定淘汰计划，落实淘汰任务。一是各企业要在前期调查摸底的基础上，对照淘汰计划，逐台查对核实，明确淘汰对象，确定应淘汰的高耗能变压器容量。二是要根据自身生产组织特点，结合技术改造、停机大修计划等，制定切实可行的淘汰落后年度工作计划和目标任务，明确淘汰时间和具体措施，确保按期完成淘汰任务。

三、保障措施

（一）加强组织领导

由市经信委牵头，会同市发改委、市质监局、市财政局、南京供电公司等部门和单位按照上级有关文件要求共同推进变压器能效提升工作，各区相应部门负责本辖区内企业的具体实施。市节能监察中心负责此项工作的监督检查和统一协调。

（二）加强考核奖惩

将企业配电变压器能效提升工作情况纳入对区（开发区）年度节能目标责任评价考核内容。对未按照计划推进配电变压器能效提升工作的区（开发区）考核时予以扣分。

（三）加强监督检查

一是由市节能监察中心对重点耗电企业高耗能变压器淘汰计划执行情况进行专项监督检查。二是严格固定资产投资项目节能评估审查把控，禁止选用低效配电变压器。三是质监部门加强对本地配电变压器生产企业的监督检查，对发现的问题及时责令企业限期整改，对整改不力的向全社会公开曝光。

（四）加强技术服务和宣传

市节能监察中心应在其网站上开辟专栏，将国家提升配电变压器能效工作的政策、举措，向重点企业进行宣传；全国节能宣传周期间，要面向企业举办配电变压器能效提升专题培训，促进此项工作的有效开展。